## Slide 1
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
PRESENTACIÓN CAPSTONE · APT122
Grupo 2 · Duoc UC · Sede Antonio Varas
Exequiel Alvarado · Diana Guerrero · Cristian Jorquera · Manuel Jansen
Profesor: Arturo Guerra Castro

## Slide 2
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
INTEGRANTES DEL PROYECTO
EA
Exequiel Alvarado
Desarrollo (backend, frontend, infraestructura)
ex.alvarado@duocuc.cl
DG
Diana Guerrero
Coordinación / Product Owner, planificación Jira
dia.guerrero@duocuc.cl
CJ
Cristian Jorquera
Aseguramiento de calidad, historias de usuario
cr.jorquerag@duocuc.cl
MJ
Manuel Jansen
Diseño de interfaz y mockups
ma.jansen@duocuc.cl
Cuatro integrantes; una sola persona programa.
Cada uno defiende dos épicas del proyecto, las haya codeado o no.

## Slide 3
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema o dolor
• Todo producto SaaS debe atender las consultas de sus usuarios finales.
• Hacerlo con soporte humano dedicado por producto es caro y no escala.
• Cada empresa tiene su propia documentación: hoy la única salida es un desarrollo a medida por cliente.
• Alloxentric repite ese desarrollo con cada empresa que atiende.
Propuesta de solución
• Una plataforma multi-tenant: cada empresa carga sus documentos, sus FAQ y su sitio.
• Se construye su base de conocimiento vectorizada y se le genera un chatbot con enlace propio.
• Dos agentes por empresa —técnico y comercial— con un clasificador de intención que enruta cada consulta.
• Si el bot no resuelve, deriva a un humano: en vivo si hay alguien, como ticket si no.

## Slide 4
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
Objetivo General
Objetivos Específicos
Desarrollar una plataforma multi-tenant de soporte conversacional —módulo de administración, chat web con dos agentes RAG especializados y consola para agentes humanos— de modo que cualquier empresa cliente de Alloxentric ofrezca a sus usuarios una primera línea de atención automatizada con respaldo humano.
• Administrar: un módulo donde cada empresa gestiona su cuenta, documentos, FAQ y agentes.
• Ingerir: un pipeline que vectoriza documentos, FAQ y sitio web por cliente y tipo de chat.
• Responder: motor RAG con clasificador de intención y dos agentes, generando con DeepSeek.
• Derivar: chat en vivo con el humano del tipo correcto, o ticket si no hay nadie disponible.
• Medir: aislamiento entre empresas, dashboards y consumo de tokens por período.

## Slide 5
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
Alcance y limitaciones del proyecto
DENTRO DE LA V1
• Administración multi-tenant en dos niveles: plataforma y empresa.
• Documentos PDF/DOCX/TXT/MD por tipo de chat, FAQ con sugerencias de IA y escaneo del sitio del cliente.
• Dos agentes del bot por empresa; el comercial se puede desactivar.
• Chat web con enlace único por cliente y widget embebible.
• Derivación a humano: chat en vivo con consola de agente, o ticket.
• Dashboards con consumo de tokens por período.
• Interfaz en español, inglés y portugués, con modo claro y oscuro.
FUERA DE LA V1
• Canal WhatsApp: la verificación de Meta toma semanas y no depende del equipo. El código queda escrito e inactivo.
• Derivación a agentes humanos por WhatsApp.
• Telefonía y voz, Telegram y redes sociales.
• Facturación automática por uso de la plataforma.
• Row Level Security: el aislamiento se resuelve en la capa de aplicación.

## Slide 6
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
Cronograma o Release Plan para el desarrollo del proyecto
1 de 2 · definición y primera mitad del desarrollo
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 | 
 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Definición del proyecto, objetivos y alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Arquitectura, modelo de datos y wireframes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Despliegue, CI/CD y alta de los cuatro clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ingesta: documentos, FAQ y escaneo del sitio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Indexación vectorial por empresa y tipo de chat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Clasificador de intención y dos agentes RAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Seis sprints de dos semanas. Cada uno entrega una parte funcional y verificable, no un documento.
Semanas 1 a 4 · Fase 1, definición. Semanas 5 a 16 · Fase 2, desarrollo. Semanas 17 y 18 · Fase 3, presentación.

## Slide 7
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
Cronograma o Release Plan para el desarrollo del proyecto
2 de 2 · cierre del desarrollo y presentación
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 | 
 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Chat web: enlace único y widget embebible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Derivación humana y consola de agente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dashboards y consumo de tokens por período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Set de preguntas de prueba por cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Documentación técnica y manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Informe final, video y ensayo de la defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hitos del ramo: informe de avance el 16 de octubre (semana 10) · informe final el 20 de noviembre (semana 15) · defensa el 4 de diciembre de 2026 (semana 18).

## Slide 8
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
Arquitectura del software
Cuatro capas · todo lo que está bajo las interfaces es multi-tenant: cada operación corre en el contexto de una empresa
INTERFACES
Chat web (enlace único + widget) · Módulo de administración · Consola de agente
APLICACIÓN
API REST FastAPI · JWT RS256 · acceso por rol y por tenant · cifrado de API keys · límites de consumo
DOMINIO
Motor RAG: clasificador → agente técnico | comercial → recuperación de pasajes → respuesta → derivación
DATOS Y SERVICIOS
Ingesta con arq sobre Redis · PostgreSQL 16 + pgvector (HNSW) · DeepSeek · embeddings

## Slide 9
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto
Scrum adaptado a un equipo con un solo desarrollador: menos ceremonia, más demostración
RITMO
• Sprints de dos semanas.
• Planning de 45 min al inicio.
• Daily asíncrona por escrito: hice / haré / bloqueado.
• Review de 30 min con demo sobre la aplicación desplegada.
• Retrospectiva de 20 min.
CÓMO SE CONTROLA
• Backlog y tablero en Jira.
• Puntos Fibonacci en desarrollo; el resto, en horas.
• Todo entra a main por pull request, con la integración continua en verde.
• Cada decisión de arquitectura queda escrita como un ADR corto.
CÓMO SE MIDE LA CALIDAD
• GitHub Actions corre ruff y pytest en cada push.
• Prueba de aislamiento: autenticado como una empresa, ninguna consulta devuelve datos de otra.
• Set de preguntas de prueba por cliente y por tipo de agente, para medir la mejora del bot durante el semestre.

## Slide 10
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
Modelo de datos
16 tablas · toda tabla de negocio lleva tenant_id y se filtra por él: es lo que impide que una empresa vea los datos de otra
EMPRESAS Y ACCESO
tenants
users
refresh_tokens
platform_settings
CONOCIMIENTO
documents
chunks
faqs
faq_suggestions
faq_improvements
website_scans
CONVERSACIÓN
bot_agents
conversations
messages
rag_suggestions
ATENCIÓN Y CONSUMO
tickets
usage_events
chunks.embedding
vector con índice HNSW: hace posible la búsqueda semántica sobre la documentación de cada empresa
chat_type
technical · commercial · both — atraviesa documentos, FAQ y agentes
conversations.status
bot · queued · live · ticket · resolved · abandoned

## Slide 11
PROYECTO CHATBOT DE SOPORTE GENÉRICO ALLOXENTRIC
Tecnologías utilizadas
FRONTEND
React 18 + Vite
SPA en JavaScript · React Router · i18n ES/EN/PT · tema claro y oscuro
BACKEND
Python + FastAPI
SQLAlchemy 2.0 asíncrono · 72 endpoints REST · 2 canales WebSocket
BASE DE DATOS
PostgreSQL + pgvector
16 tablas con migraciones Alembic · índice HNSW para búsqueda vectorial
MODELO DE LENGUAJE
DeepSeek
Una API key por empresa, guardada cifrada, tras una capa LLMProvider
EMBEDDINGS
text-embedding-3-small
1536 dimensiones · backend determinista para desarrollo y pruebas
COLAS Y TIEMPO REAL
arq sobre Redis
Ingesta y escaneo fuera del ciclo de petición · WebSockets con pub/sub
AUTENTICACIÓN
JWT RS256
Access de 30 min + refresh de un solo uso con rotación
DESPLIEGUE Y CI
Vercel + Docker
Frontend en Vercel · API y worker en contenedores · GitHub Actions
Cada integración externa tiene cliente real y modo de desarrollo sin credenciales: el proyecto se levanta entero sin contratar nada.