## Slide 1
CAPSTONE
Chatbot de Soporte
Genérico
Una plataforma de soporte
para todas las empresas
cliente de Alloxentric.
Grupo 2 · Duoc UC · Sede Antonio Varas
Exequiel · Diana · Manuel · Cristian
Profesor: Arturo Guerra Castro

## Slide 2
EQUIPO
INTEGRANTES
Quiénes lo hacemos
EA
Exequiel Alvarado
Desarrollo (backend, frontend, infraestructura)
DG
Diana Guerrero
Coordinación / Product Owner, planificación Jira
MJ
Manuel Jansen
Diseño de interfaz y mockups
CJ
Cristian Jorquera
Aseguramiento de calidad, historias de usuario
02

## Slide 3
EL CASO
DESCRIPCIÓN
Qué problema resuelve
EL PROBLEMA
• Atender consultas con soporte humano por producto es caro y no escala.
• Cada empresa tiene su documentación: hoy es un desarrollo a medida.
LA SOLUCIÓN
• Una plataforma multiempresa: cada cliente carga su conocimiento.
• Dos agentes por empresa y derivación a humano cuando hace falta.
03

## Slide 4
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Qué nos propusimos
Que cualquier empresa cliente de Alloxentric ofrezca a sus usuarios una primera línea de atención automatizada, con respaldo humano.
• Administrar documentos, FAQ y agentes.
• Ingerir y vectorizar el conocimiento.
• Responder con un motor RAG y dos agentes.
• Derivar a un humano, o dejar ticket.
• Medir actividad y consumo por empresa.
04

## Slide 5
ALCANCE
ALCANCE Y LIMITACIONES
Qué entra y qué no
DENTRO DE LA V1
• Administración multiempresa.
• Documentos, FAQ y sitio web.
• Chat web con dos agentes.
• Derivación en vivo o por ticket.
• Dashboards y tres idiomas.
FUERA DE LA V1
• Canal WhatsApp: depende de un trámite con Meta.
• Telefonía, Telegram y redes sociales.
• Facturación automática por uso.
05

## Slide 6
PLAN
CRONOGRAMA · 1 DE 2
De la planificación al frontend
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  | 
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Conformación de grupo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Generación de documentos compartidos, Git y Jira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reunión con Alloxentric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación de planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo funcionalidad multi-tenant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo base de conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Incorporación base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integración con frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fase 1, planificación: semanas 1 a 4. Fase 2, desarrollo del proyecto: semanas 5 a 15. Fase 3, presentación final: 16 a 18.
06

## Slide 7
PLAN
CRONOGRAMA · 2 DE 2
Del backend a la defensa
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  | 
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Integración con backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Primera entrega de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes de primera entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integración con DeepSeek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Segunda entrega de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes segunda presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hitos: primera entrega de avance, semana 11 · segunda entrega de avance, semana 15 · presentación final, semanas 17 y 18.
07

## Slide 8
ARQUITECTURA
CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO
Cuatro capas
Todo lo que está bajo las interfaces corre en el contexto de una empresa.
INTERFACES
Chat web, administración y consola de agente
APLICACIÓN
API FastAPI · acceso por rol y por empresa
DOMINIO
Motor RAG: clasificador y dos agentes
DATOS
PostgreSQL + pgvector · colas · DeepSeek
08

## Slide 9
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA · COMPONENTES
Quién habla con quién
FRONTEND
React 18 + Vite · un solo contenedor
Administración
por empresa cliente
Consola de agente
colas y transcripción
Chat + widget
enlace o embebido
REST + JWT · eventos por WebSocket
BACKEND
FastAPI · control por rol y empresa
Motor RAG
clasificador y agentes
Ingesta
documentos, FAQ, sitio
Derivación
en vivo o como ticket
consulta y escribe, por empresa
DATOS
PostgreSQL + pgvector
16 tablas, todas por empresa
SISTEMAS EXTERNOS
DeepSeek · Embeddings
storage, secretos y clave por empresa
09

## Slide 10
MÉTODO
METODOLOGÍA
Cómo trabajamos
Scrum adaptado a un equipo con un solo desarrollador.
RITMO
• Sprints de dos semanas.
• Daily asíncrona por escrito.
• Review con demo sobre la app desplegada.
• Retrospectiva al cierre.
CALIDAD
• ruff y pytest en cada push.
• Prueba de aislamiento entre empresas.
• Preguntas de prueba por cliente.
• Un ADR corto por decisión.
10

## Slide 11
DATOS
MODELO DE DATOS
16 tablas, un solo hilo
Toda tabla lleva tenant_id: es lo que impide que una empresa vea los datos de otra.
EMPRESAS Y ACCESO
tenants · users · refresh_tokens
CONOCIMIENTO
documents · chunks · faqs · website_scans
CONVERSACIÓN
bot_agents · conversations · messages
ATENCIÓN
tickets · usage_events
11

## Slide 12
STACK
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
Con qué está hecho
Frontend
React 18 + Vite
Backend
Python + FastAPI
Base de datos
PostgreSQL + pgvector
Modelo
DeepSeek
Colas y tiempo real
arq sobre Redis
Despliegue
Vercel + Docker
12

## Slide 13
DEMO
Rediseño de wireframe
1 min 53 s por las nueve pantallas, componente a componente.
13

## Slide 14
GRACIAS
Una primera línea
de atención que
no se construye
dos veces.
Clientes iniciales:
WellQ, Alloxentric, Directa y Dani27001
Defensa: 4 de diciembre de 2026
14