Fecha: 16 de octubre de 2026

Proyecto APT: Chatbot de Soporte Genérico Alloxentric · Grupo 2

Rol en el proyecto: Desarrollo (backend, frontend, infraestructura) y liderazgo técnico

Nombre: Exequiel Alvarado

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplí las actividades técnicas en los tiempos, y algunas antes: la integración con el modelo de lenguaje estaba para la semana 13 y quedó funcionando entre la 7 y la 11. Lo que se retrasó fue el chat en vivo en producción, porque Vercel no mantiene conexiones WebSocket. Facilitó el avance que Alloxentric entregara el sistema construido el 28 de agosto y que la integración continua atrapara errores antes de fusionar. Dificultó que la mayor parte del desarrollo pasara por mí (22 de los 30 pull requests fusionados) y los límites de uso del proveedor gratuito.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a la carga concentrada, separé el trabajo en historias pequeñas con su pull request y su prueba, para que otros pudieran revisar y probar sin depender de mí. Frente a los límites del proveedor, el motor reintenta, usa un proveedor de respaldo y agregué una comprobación que no depende del modelo, para que el bot no entregue datos inventados aunque la verificación no alcance a correr. Lo de Vercel lo voy a resolver en la semana 12 decidiendo si sumamos un host para WebSockets o documentamos el límite.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien mi trabajo técnico: el sistema está en producción, con 391 pruebas, y cada problema que encontré en producción (la búsqueda que se saltaba la mejor respuesta, los datos inventados) terminó en un pull request con su prueba. Lo que debo mejorar es delegar antes y mantener Jira al día: muchas historias que terminé siguen «en revisión» en el tablero, y eso hace que el avance real no se vea.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cómo presentar las limitaciones del despliegue (chat en vivo sin WebSocket en Vercel) sin que parezca un objetivo no cumplido. Le preguntaría al docente si es aceptable demostrar el chat en vivo en local y explicar el límite con el ADR, o si espera verlo en producción.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Propongo que Diana tome el orden de Jira (épicas duplicadas y estados) y las tres pantallas pendientes junto con Manuel, que Cristian arme el banco de preguntas anotado para medir la calidad de las respuestas, y que yo me concentre en la decisión del chat en vivo y en los embeddings semánticos. Como actividad nueva hay que sumar la medición formal de calidad con Duoc UC, que hoy tenemos solo como simulación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El grupo trabaja bien en lo que cada uno toma: las pruebas de Cristian encontraron fallas reales y el trabajo de Manuel en empresas quedó en producción. Lo positivo es que todo pasa por pull request y revisión. Lo que podemos mejorar es el ritmo de integración: algunos aportes llegaron cerca del plazo y hubo que corregirlos al integrarlos (por ejemplo, un cambio de versiones que rompía la instalación).