Fecha: 16 de octubre de 2026

Proyecto APT: Chatbot de Soporte Genérico Alloxentric · Grupo 2

Rol en el proyecto: Coordinación, Product Owner y planificación en Jira; frontend

Nombre: Diana Guerrero

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En la planificación cumplí los hitos: el backlog en Jira quedó con épicas, historias de usuario y subtareas en tres sprints, y terminé las pantallas de empresas (SCRUM-103 y SCRUM-141). Quedaron en curso la vista de ejecutivos de todas las empresas (SCRUM-29) y la subida de documentos con su avance (SCRUM-42). Facilitó tener el documento funcional del cliente para escribir las historias; dificultó que el importador CSV de Jira fallara varias veces y que, después del cambio de base del 28 de agosto, muchas historias quedaran descritas para un sistema que ya existía.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para las dificultades de Jira cargué las historias a mano cuando el importador falló, y ahora el siguiente paso es ordenar las épicas duplicadas (SCRUM-3 a 11) y actualizar los estados para que el tablero refleje lo que ya está en producción. Para las pantallas pendientes voy a coordinar con Manuel y pedir revisión a Exequiel en la semana 12, con historias más pequeñas para cerrarlas dentro del sprint.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco que el backlog permitió que el equipo trabajara sobre historias de usuario, que es lo que pidió el docente para la planificación. Debo mejorar el seguimiento: hay historias terminadas en el código que en Jira siguen en curso o en revisión, y eso hace que el avance parezca menor de lo que es.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría preguntar al docente cuánto detalle espera en el plan por historias de usuario: si basta con la clave y el estado de cada historia en el plan de trabajo o si quiere ver también los puntos y la velocidad por sprint.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Propongo tomar el orden de Jira y las pantallas de frontend que faltan, con Manuel, para que Exequiel pueda concentrarse en el motor y en el despliegue. Como actividad nueva hay que sumar una revisión semanal del tablero, para que cada pull request fusionado cierre su historia.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El grupo tiene buena disposición y un flujo claro (historias, pull requests, pruebas). Lo positivo es que las decisiones quedan escritas. Para mejorar, necesitamos repartir mejor el desarrollo y avisar antes cuando una tarea se retrasa.