Fecha: 16 de octubre de 2026

Proyecto APT: Chatbot de Soporte Genérico Alloxentric · Grupo 2

Rol en el proyecto: Diseño de interfaz y mockups; administración de empresas y conexión a la base de datos

Nombre: Manuel Jansen

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplí lo que tenía asignado en el modelo de datos (SCRUM-73 y SCRUM-12) y la conexión a la base (PR #10), y en el sprint 3 terminé la desactivación y reactivación de empresas (SCRUM-151, PR #29), que ya está en producción. Facilitó que el modelo recibido ya tuviera el identificador de empresa en las tablas; dificultó coordinar mi rama con los cambios que entraban a main mientras trabajaba, lo que generó un conflicto al integrar.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Aprendí a integrar main en mi rama antes de abrir el pull request y a no mezclar cambios ajenos a la historia: mi PR subió versiones de Vite y React Router que no eran parte de la tarea y rompían la instalación, y hubo que revertirlas al integrar. Desde ahora cada pull request lleva solo lo de su historia y lo pruebo en limpio antes de pedir revisión.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien que mi funcionalidad quedó en producción y probada de punta a punta (desactivar y reactivar una empresa corta y devuelve su chat). Puedo mejorar en la frecuencia: abrir pull requests más chicos y más seguido, para que la revisión sea más rápida y no se acumulen conflictos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de cómo mostrar el diseño de interfaz en las evidencias, ya que los mockups se hicieron en la Fase 1. Preguntaría si basta con las capturas de la aplicación en producción o si conviene comparar mockup y resultado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Puedo tomar, con Diana, las pantallas que faltan (gestión de ejecutivos y agentes con vista previa) y la corrección de columnas desalineadas en Supabase (SCRUM-157), que es de mi área de datos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es bueno y las revisiones ayudan a encontrar errores antes de producción. Hay que mejorar la comunicación cuando alguien está bloqueado, para pedir ayuda antes.