Fecha: 16 de octubre de 2026

Proyecto APT: Chatbot de Soporte Genérico Alloxentric · Grupo 2

Rol en el proyecto: Aseguramiento de calidad, historias de usuario y pruebas

Nombre: Cristian Jorquera

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplí la parte de pruebas que tenía en el sprint 3: pruebas de cierre de sesión (SCRUM-79), del chat público y su límite de mensajes, de derivación con y sin ejecutivos disponibles (SCRUM-35) y del alta de ejecutivos (SCRUM-137), en los PR #15 a #19. Esas pruebas encontraron fallas reales que se corrigieron en el PR #20. Quedan en curso historias de derivación y tickets (SCRUM-35, SCRUM-59 y SCRUM-137) y no he iniciado el banco de preguntas anotado, que está planificado para la semana 14. Facilitó tener historias de usuario claras para derivar los casos de prueba; dificultó que el chat en vivo no funcione en el despliegue de Vercel.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Voy a cerrar las historias de derivación probando contra el entorno local, donde el chat en vivo funciona, y dejar documentado qué cubre cada prueba. Para el banco de preguntas voy a partir de las preguntas frecuentes reales de las empresas y de las mallas de Duoc UC, que ya tienen respuesta conocida, para medir si el pasaje correcto llega entre los cinco primeros.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco que las pruebas que escribí evitaron que fallas llegaran a producción y ahora corren en cada cambio, también en PostgreSQL. Debo mejorar en mover a Jira el estado real de mis tareas y en ordenar las pruebas repetidas (SCRUM-176).

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría preguntar qué nivel de medición espera el docente para la calidad de las respuestas: si basta con el porcentaje de aciertos sobre un banco de preguntas o si espera también una matriz de confusión del clasificador técnico/comercial.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Propongo quedarme con el banco de preguntas y la matriz de confusión, que es trabajo de QA, para que Exequiel no cargue también con la medición. Como actividad nueva hay que sumar pruebas de las respuestas del bot con datos concretos (teléfonos, montos, enlaces), que hoy revisa la comprobación nueva del motor.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El grupo trabaja bien y el flujo con pull requests y revisión funciona. Lo positivo es que los errores se encuentran con pruebas y no en la presentación. Hay que mejorar en repartir el desarrollo y en avisar antes cuando algo se atrasa.